🚀 OmniScraper Pro - 基于开源项目组合的任务计划指导书

专为 Trae Solo 优化的开发指南 ¦ 模块化整合 ¦ 参考链接直达

## 📋 项目总览

Plain Text 🎯 目标：整合多个高完成度GitHub项目，快速构建「多平台自媒体智能采集与分析系统」 🔧 策略：以成熟开源项目为"积木"，通过接口适配+轻量封装实现功能组合 🤖 Trae Solo提示：以下每个模块均标注参考项目链接，可直接让AI"基于XX项目实现XX功能"

## 🧱 核心模块选型与集成方案

### 🔹 模块1：多平台爬虫内核（优先级：⭐⭐⭐⭐⭐）

| 功能需求 | 推荐项目 | GitHub链接 | 集成方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抖音/小红书/B站/快手采集 | MediaCrawler | https://github.com/NanmiCoder/MediaCrawler | 直接复用 media_platform/ 目录，适配接口 |
| YouTube采集 | yt-dlp | https://github.com/yt-dlp/yt-dlp | 调用CLI/API获取视频元数据+下载 |
| Playwright自动化 | playwright-python | https://github.com/microsoft/playwright-python | MediaCrawler已集成，无需重复引入 |
| 拟人操作/反爬 | MediaCrawler + 自定义中间件 | - | 在 middleware/ 层扩展随机延迟/行为模拟 |

#### ✅ Trae Solo执行提示词示例：

Plain Text 请基于 MediaCrawler (https://github.com/NanmiCoder/MediaCrawler) 的 DouYinScraper 类， 封装一个统一的 ScraperFactory 工厂类，支持： 1. 通过 platform 参数动态加载抖音/小红书/B站爬虫 2. 统一返回格式：{video_list: [], comments: [], metadata: {}} 3. 添加全局配置注入：delay_range, human_like_actions, cookie_pool

### 🔹 模块2：视频下载与临时文件管理（优先级：⭐⭐⭐⭐）

| 功能需求 | 推荐项目 | GitHub链接 | 集成方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高清视频下载 | yt-dlp | https://github.com/yt-dlp/yt-dlp | 封装 Python 调用接口，支持多平台URL |
| 临时目录管理 | tempfile + pathlib (Python标准库) | - | 自定义 TempFileManager 类，实现下载→分析→自动清理 |
| 视频元数据提取 | ffmpeg-python | https://github.com/kkroening/ffmpeg-python | 提取时长/分辨率/编码格式等 |

#### ✅ 关键代码骨架（供Trae Solo参考）：

Python # backend/services/video_manager.py from yt_dlp import YoutubeDL import tempfile, shutil, os class VideoTempManager: def __init__(self, base_dir: str = "~/.omniscraper/temp"): self.temp_dir = Path(base_dir).expanduser() self.temp_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True) def download(self, url: str, platform: str) -> str: """下载视频到临时目录，返回本地路径""" ydl_opts = { 'format': 'best[height<=1080]', # 限制1080P以内节省空间 'outtmpl': str(self.temp_dir / f"{platform}_%(id)s.%(ext)s"), 'quiet': True, 'no_warnings': True, } with YoutubeDL(ydl_opts) as ydl: info = ydl.extract_info(url, download=True) return info.get('filepath') def cleanup(self, file_path: str): """分析完成后立即删除视频文件""" if os.path.exists(file_path): os.remove(file_path)

#### ✅ Trae Solo执行提示词：

Plain Text 请封装 yt-dlp (https://github.com/yt-dlp/yt-dlp) 为 VideoDownloader 类， 要求： 1. 支持抖音/小红书/B站/YouTube链接自动识别 2. 下载路径统一管理到 ~/.omniscraper/temp/ 3. 提供 download(url) → local_path 和 cleanup(local_path) 两个核心方法 4. 添加异常处理：网络超时/链接失效/磁盘空间不足

### 🔹 模块3：ASR音频转写（优先级：⭐⭐⭐⭐）

| 功能需求 | 推荐项目 | GitHub链接 | 集成方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本地轻量模型 | Whisper | https://github.com/openai/whisper | 集成 whisper.load_model("small")，平衡精度与速度 |
| 中文优化/云API备选 | FunASR | https://github.com/modelscope/FunASR | 阿里开源，中文识别率高，支持模型切换 |
| 音频预处理 | pydub | https://github.com/jiaaro/pydub | 统一采样率/降噪/分段处理 |

#### ✅ 集成策略：

Plain Text 🎯 默认策略：Whisper-small（本地运行，离线可用） 🔄 备选策略：用户配置 API_KEY 后，自动切换 FunASR 云API（更高精度）

#### ✅ Trae Solo执行提示词：

Plain Text 请基于 Whisper (https://github.com/openai/whisper) 实现 ASRService 类： 1. 初始化时加载 whisper-small 模型（首次自动下载） 2. 提供 transcribe(audio_path: str, language: str = "zh") → str 方法 3. 添加配置开关：当检测到 FUNASR_API_KEY 环境变量时，优先调用云API 4. 输出带时间戳的字幕文本格式：[00:01.230] 这是视频台词...

### 🔹 模块4：OCR画面文字提取（优先级：⭐⭐⭐）

| 功能需求 | 推荐项目 | GitHub链接 | 集成方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文OCR高精度 | PaddleOCR | https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR | 使用 ppocr 命令行或Python API |
| 关键帧抽取 | OpenCV | https://github.com/opencv/opencv | 按时间间隔/场景变化抽取关键帧 |
| 文字去重/合并 | 自定义逻辑 | - | 基于文本相似度+位置聚类合并重复字幕 |

#### ✅ 关键流程：

Plain Text 视频 → FFmpeg抽帧(每5秒1帧) → PaddleOCR识别 → 文本后处理(去重/排序) → 输出画面文字

#### ✅ Trae Solo执行提示词：

Plain Text 请集成 PaddleOCR (https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR) 实现 OCRService： 1. 使用 ppocr 的 det+rec 联合模型，初始化一次复用 2. 提供 extract_text_from_video(video_path: str, interval_sec: int = 5) → List[TextBlock] 3. TextBlock 包含：text, confidence, timestamp, bbox 4. 添加后处理：合并连续帧相同文字、过滤低置信度(<0.6)结果

### 🔹 模块5：LLM智能分析引擎（优先级：⭐⭐⭐⭐⭐）

| 功能需求 | 推荐项目 | GitHub链接 | 集成方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多模型统一接入 | LiteLLM | https://github.com/BerriAI/litellm | 一行代码切换 OpenAI/DeepSeek/Qwen/本地模型 |
| Prompt模板管理 | 自定义 + Jinja2 | - | 将评论筛选/知识点提取/报告生成拆分为独立模板 |

#### ✅ 核心Prompt设计（供参考）：

Python # 评论价值判定 Prompt COMMENT_EVALUATION_PROMPT = """ 你是一名内容分析专家，请判断以下评论是否有"干货价值"： - 有干货：包含具体方法/数据/经验/避坑指南/资源推荐 - 无干货：纯情绪表达/广告/无关内容/简短回复 评论：{{comment}} 视频主题：{{video_topic}} 请输出JSON格式： { "is_valuable": true/false, "reason": "判定理由", "tags": ["#运营技巧", "#剪辑教程"] // 最多3个标签 } """

#### ✅ Trae Solo执行提示词：

Plain Text 请基于 LiteLLM (https://github.com/BerriAI/litellm) 封装 LLMClient 类： 1. 支持通过配置动态切换模型：openai/gpt-4o, deepseek/deepseek-chat, ollama/qwen2.5 2. 实现三个核心方法： - evaluate_comment(comment, video_topic) → 价值判定+标签 - extract_key_points(transcript + ocr_text) → 知识点列表 - generate_report(video_meta, valuable_comments, key_points) → Markdown报告 3. 添加Token计数+缓存机制：相同输入30分钟内不重复调用 4. 错误降级：API失败时返回结构化空结果+明确错误码

### 🔹 模块6：Electron桌面端封装（优先级：⭐⭐⭐⭐）

| 功能需求 | 推荐项目 | GitHub链接 | 集成方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 快速启动模板 | electron-vite | https://github.com/caoxiemeihao/electron-vite | React+TS+Vite+Electron一体化模板 |
| Python后端通信 | python-socketio + flask-socketio | https://github.com/miguelgrinberg/python-socketio | WebSocket双向通信，实时日志/进度推送 |
| 系统托盘/通知 | electron-tray | https://github.com/maxogden/electron-tray | 后台运行+任务完成通知 |

#### ✅ 项目结构建议：

Plain Text omniscraper-pro/ ├── electron/ # Electron主进程 │ ├── main/ # 启动窗口、管理Python子进程、系统托盘 │ ├── preload/ # 安全IPC桥接 │ └── package.json │ ├── frontend/ # React前端（基于electron-vite模板） │ ├── src/ │ │ ├── pages/ # TaskConfig / Progress / Report / KnowledgeBase │ │ ├── components/ # PlatformSelector / DepthSlider / LogConsole │ │ └── services/ # api.ts (REST) + websocket.ts (实时日志) │ ├── backend/ # Python核心服务（独立FastAPI进程） │ ├── main.py # FastAPI + WebSocket入口 │ ├── services/ # ScraperFactory / VideoManager / ASRService / OCRService / LLMClient │ ├── db/ # SQLite模型 + repository层 │ └── config/ # 用户配置 + 全局参数 │ └── scripts/ # 构建脚本：打包Python环境 + Electron应用

#### ✅ Trae Solo执行提示词：

Plain Text 请基于 electron-vite 模板 (https://github.com/caoxiemeihao/electron-vite) 搭建前端项目，要求： 1. 使用 React+TypeScript+Ant Design 组件库 2. 实现四个核心页面：任务配置 / 执行进度 / 报告查看 / 知识库管理 3. 通过 WebSocket 连接 backend/ 的 FastAPI 服务，实时显示采集日志 4. 添加系统托盘：最小化到托盘 + 任务完成通知 + 一键启动新任务

### 🔹 模块7：数据存储与导出（优先级：⭐⭐⭐）

| 功能需求 | 推荐项目 | GitHub链接 | 集成方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本地数据库 | better-sqlite3 (Node) + aiosqlite (Python) | https://github.com/WiseLibs/better-sqlite3 | 双端操作同一SQLite文件，启用WAL模式提升并发 |
| Excel导出 | xlsx (JS) + pandas (Python) | https://github.com/SheetJS/sheetjs | 前端导出轻量数据，后端导出完整报告 |
| Markdown/Word导出 | marked + docx | https://github.com/dolanmiu/docx | 生成标准化报告文档 |

#### ✅ 数据库设计（核心表）：

SQL -- 简化版，完整见原方案 CREATE TABLE videos ( id TEXT PRIMARY KEY, -- 平台视频ID platform TEXT, title TEXT, author TEXT, url TEXT UNIQUE, stats_json TEXT, -- {"like": 1200, "comment": 89} created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); CREATE TABLE threads ( id INTEGER PRIMARY KEY, video_id TEXT REFERENCES videos(id), root_comment TEXT, replies_json TEXT, -- 嵌套回复 is_valuable BOOLEAN, value_tags TEXT, -- LLM判定结果 original_url TEXT ); CREATE TABLE summaries ( id INTEGER PRIMARY KEY, video_id TEXT REFERENCES videos(id), report_markdown TEXT, -- LLM生成的报告 key_points_json TEXT, -- 结构化知识点 model_name TEXT, created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP );

#### ✅ Trae Solo执行提示词：

Plain Text 请设计 SQLite 数据库操作层，要求： 1. 使用 aiosqlite (Python) + better-sqlite3 (Electron) 双端兼容 2. 实现 Repository 模式：VideoRepo / ThreadRepo / SummaryRepo 3. 提供事务支持：任务批次删除时，确保视频/评论/总结关联数据一致性 4. 添加索引优化：videos(platform, created_at), threads(video_id, is_valuable)

## 🗓️ 分阶段开发计划（Trae Solo可执行）

### 🚀 Phase 1：MVP核心跑通（2-3周）

Plain Text ✅ 任务1.1：搭建 backend/ 基础框架 - 基于 FastAPI + aiosqlite + python-socketio - 参考：https://github.com/tiangolo/fastapi - Trae提示："请用FastAPI搭建后端服务，提供 /api/health 和 WebSocket /ws/logs 接口" ✅ 任务1.2：集成 MediaCrawler 爬虫内核 - Fork后提取 media_platform/ 到 backend/scrapers/ - 适配统一接口：ScraperFactory.create(platform).search(keyword, config) - Trae提示："请基于 MediaCrawler (https://github.com/NanmiCoder/MediaCrawler) 封装 DouYinScraper，使其返回标准化 JSON 格式" ✅ 任务1.3：实现视频下载+临时管理 - 集成 yt-dlp，实现 VideoTempManager - Trae提示："请封装 yt-dlp (https://github.com/yt-dlp/yt-dlp) 为 VideoDownloader 类， 支持下载→返回路径→清理三连操作" ✅ 任务1.4：接入 Whisper ASR - 实现 ASRService.transcribe() 方法 - Trae提示："请基于 Whisper (https://github.com/openai/whisper) 实现音频转文字， 输出带时间戳的字幕文本" ✅ 交付物：命令行版可运行，输入关键词→抓取视频→转写音频→输出文本

### 🎨 Phase 2：AI分析+前端交互（2周）

Plain Text ✅ 任务2.1：集成 LiteLLM + Prompt工程 - 实现评论筛选/知识点提取/报告生成三阶段Pipeline - Trae提示："请基于 LiteLLM (https://github.com/BerriAI/litellm) 封装 LLMClient， 支持动态切换模型+Token计数+错误降级" ✅ 任务2.2：搭建 Electron 前端 - 基于 electron-vite 模板，实现任务配置+进度展示+报告查看 - Trae提示："请用 electron-vite (https://github.com/caoxiemeihao/electron-vite) 初始化项目，添加 Ant Design 组件和 WebSocket 日志接收" ✅ 任务2.3：实现 WebSocket 实时通信 - 后端推送采集进度/日志，前端实时渲染 - Trae提示："请用 python-socketio + socket.io-client 实现双向通信， 后端推送 {level, module, msg, progress} 结构化日志" ✅ 交付物：图形界面可配置任务，实时查看采集进度，生成Markdown报告

### 🔧 Phase 3：增强优化+打包发布（1-2周）

Plain Text ✅ 任务3.1：添加 OCR + 多模态预留接口 - 集成 PaddleOCR，实现 extract_text_from_video() - 预留 analyze_video_with_vlm() 接口，支持后续接入 Qwen-VL - Trae提示："请集成 PaddleOCR (https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR) 实现视频画面文字提取，输出带时间戳的文本块" ✅ 任务3.2：实现数据管理+多格式导出 - 任务批次删除/按视频删除/清空报告内容 - 导出 Excel/CSV/Markdown/Word - Trae提示："请用 pandas + docx + sheetjs 实现多格式导出， 支持前端触发+后端生成+下载链接返回" ✅ 任务3.3：打包部署方案 - Python后端：PyInstaller 打包为独立exe - Electron前端：electron-builder 打包为 dmg/exe/AppImage - Trae提示："请编写 scripts/build.py 和 electron-builder.yml， 实现一键打包：后端exe + 前端安装包 + 自动更新配置" ✅ 交付物：v1.0 安装包，支持 Win/macOS/Linux 一键安装使用

## ⚠️ 关键注意事项（给Trae Solo的约束提示）

Plain Text 🔹 性能优化： - SQLite 启用 WAL 模式：`PRAGMA journal_mode=WAL;` - 批量删除操作使用异步+分批，避免大事务锁表 - LLM 调用添加本地缓存：相同输入30分钟内不重复请求 🔹 错误处理： - 所有外部调用（爬虫/ASR/OCR/LLM）必须 try-catch + 明确错误码 - 前端展示用户可读提示，后端日志记录机器可读详情 - 关键操作（删除/清空）必须二次确认+事务保证 🔹 扩展性预留： - 平台爬虫：BaseScraper 抽象类 + 工厂模式注册 - AI模型：LiteLLM 统一接口 + 配置驱动切换 - 存储层：Repository 模式，未来可无缝切换 PostgreSQL

## 🎁 附：Trae Solo 高效开发技巧

### 💡 提示词模板（直接复制使用）

Plain Text 【角色】你是一名资深全栈工程师，正在开发 OmniScraper Pro 项目 【目标】基于 [项目链接] 实现 [具体功能] 【约束】 1. 代码需兼容 Windows/macOS/Linux 2. 优先使用异步/非阻塞实现 3. 添加详细类型提示和错误处理 4. 关键逻辑添加中文注释 【输出】请提供： 1. 核心代码实现（含import） 2. 关键配置说明（如requirements.txt片段） 3. 测试用例示例（可选）

### 🔗 常用项目链接速查表

| 模块 | 项目 | 链接 |
| --- | --- | --- |
| 🕷️ 爬虫 | MediaCrawler | https://github.com/NanmiCoder/MediaCrawler |
| 🎬 下载 | yt-dlp | https://github.com/yt-dlp/yt-dlp |
| 🎙️ ASR | Whisper | https://github.com/openai/whisper |
| 🎙️ ASR(中文) | FunASR | https://github.com/modelscope/FunASR |
| 🔤 OCR | PaddleOCR | https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR |
| 🧠 LLM接入 | LiteLLM | https://github.com/BerriAI/litellm |
| 🖥️ 桌面端 | electron-vite | https://github.com/caoxiemeihao/electron-vite |
| 📡 通信 | python-socketio | https://github.com/miguelgrinberg/python-socketio |
| 📊 数据库 | aiosqlite | https://github.com/omnilib/aiosqlite |

🚀 最后建议： 1️⃣ 先让 Trae Solo 跑通 Phase 1 的命令行 MVP，验证核心链路 2️⃣ 再逐步叠加前端+AI+打包，避免一次性需求过载 3️⃣ 每个模块开发完成后，立即写单元测试+集成测试，保障后续迭代稳定性